**Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2017 rok**

Grupa R w 2017 roku odbyła dwie narady, zgodnie z planem pracy Grupy R na 2017 rok zatwierdzonym przez Polsko Słowacką Komisję d/s Wód Granicznych na jej XVI Posiedzeniu, które odbyło się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2016 roku, w m. Oščadnica (Republika Słowacka).

Na 49 naradzie, która odbyła się w dniach 27 lutego – 3 marca 2017 roku w miejscowości Smižany na terytorium Republiki Słowackiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

I. Roboty wykonane na wodach granicznych w 2016 roku

II. Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2017 rok

III. Projekt planu robót na wodach granicznych na 2018 rok

IV. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2016 rok

V. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych

* Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa
* Kładka pieszo – rowerowa Sulin – Żegiestów
* Stacja uzdatniania wody mineralnej w miejscowości Legnava
* Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach
* Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec
* Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+710 wraz   
  z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+708
* Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) w m. Leluchów (Ruská Voľa) km 0,000-2,289 między znakami granicznymi I/295a-I/292/1
* Usunięcie nanosów żwirowych po słowackiej stronie rzeki Dunajec w rejonie znaku granicznego II/105/7a przy przystani dla łodzi pasażerskich w m. Czerwony Klasztor
* Wykonanie wylotu i wprowadzenie ścieków z oczyszczalni przy schronisku Roztoka do potoku Białka (Biela voda) między znakami granicznymi II/201/3-II/201/5
* Remont kładki rowerowo-pieszej w Sromowcach Niżnych (Červený Kláštor)
* Budowa I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w województwie małopolskim EuroVelo 11 – pododcinek IIa od Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Miasta Nowy Sącz
* SO 04 Kanalizacja opadowa IBV Majere ze zrzutem wód ze spływu powierzchniowego do granicznego cieku wodnego Dunajec w km 10,950 (pomiędzy znakami II/107/5 – II/107/7)
* Zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków BTCS 4 – centrum informacyjne   
  z częścią socjalną – przystań końcowa dla łodzi - Leśnica

VI. Realizacja robót na wodach granicznych

VII. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych

Omówione zostały prace utrzymaniowe na ciekach granicznych.

VIII. Plan pracy Grupy R na 2018 rok

IX. Inne sprawy

* Współpraca w dziedzinie realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy powodziowej UE na polsko-słowackich wodach granicznych
* Mandat i Regulamin współpracy Grupy R
* Mała elektrownia wodna (MEW) Sulin (Żegiestów)
* Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Levočskom potoku w miejscowości Harichovce.

**X. Przygotowanie materiałów na XVII Posiedzenie Komisji**

Program narady Grupy R został wyczerpany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.

Na 50 naradzie, która odbyła się w dniach 2 - 6 października 2017 roku w Krynicy Zdroju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

I. Plan robót na wodach granicznych na 2018 rok

II. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych

* Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín
* Stacja uzdatniania wody mineralnej w miejscowości Legnava
* Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec
* Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+710 wraz   
  z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+708
* Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) w m. Leluchów (Ruská Voľa) km 0,000-2,289 między znakami granicznymi I/295a-I/292/1
* Usunięcie nanosów żwirowych po słowackiej stronie rzeki Dunajec w rejonie znaku granicznego II/105/7a przy przystani dla łodzi pasażerskich w m. Czerwony Klasztor
* Budowa I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w województwie małopolskim EuroVelo 11 – pododcinek IIa od Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do Miasta Nowy Sącz
* Obiekt budowlany 04 Kanalizacja opadowa dla indywidualnej zabudowy mieszkalnej Majere ze zrzutem wód ze spływu powierzchniowego do granicznego cieku wodnego Dunajec w km 10+950 (pomiędzy znakami II/107/5 – II/107/7)
* Zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków BCTS 4 – centrum informacyjne   
  z częścią socjalną – przystań końcowa dla łodzi – Leśnica

III. Realizacja robót na wodach granicznych

IV. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych

Omówione zostały prace utrzymaniowe na ciekach granicznych.

V. Inne sprawy

* Współpraca w dziedzinie realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy powodziowej UE na polsko-słowackich wodach granicznych
* Mandat i Regulamin współpracy Grupy R
* Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu potoku Smereczek (Smrečný potok) oraz zlikwidowanych barier migracyjnych na rzece Biała Tarnowska w miejscowościach Grybów i Kąclowa.

Program narady Grupy R został wyczerpany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.