Załącznik nr 5

do Protokołu XI Posiedzenia Komisji

Wisła  (RP), 30.05 – 2.06.2011 roku

| Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2011 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa cieku km znaki graniczne | Miejscowość RP /RS/ | Stadium robót Rodzaj robót | Koszty robót w 2011 roku |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rzeczpospolita Polska |  |  | Republika Słowacka |  |  |
|  |  |  |  | /w tys zł/ | /tys. EURO/* | Roboty wspólne | /tys. EURO/ | /w tys SK/ | Roboty wspólne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B. Dorzecze Dunajca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem dorzecze Dunajca |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| C. Dorzecze Popradu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poprad km 22,600-22,850 II/21 – 21/6 | Andrzejówka (Starina) | prace ubezpieczeniowe po powodziach maj-czerwiec 2010 na lewym brzegu |  |  |  | 70,190 | 0,0 |  |
| 2 | Poprad 19/5-20/1 | Andrzejówka (Legnava) | rozpoczęcie zabezpieczenie lewego brzegu |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Poprad 37/8-38/5 | Zubrzyk (Sulín) | prace ubezpieczeniowe po powodziach maj-czerwiec 2010 na lewym brzegu |  |  |  | 45,770 | 0,0 |  |
| 4 | Poprad 45/2-44/1 | Wierchomla Wielka (Mníšek n/Popradom) | rozpoczęcie zabezpieczenie lewego brzegu |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Poprad Km 0,450 – 1,050 49/7-II/51 | Piwniczna (Mníšek n/Popradom) | prace ubezpieczeniowe po powodziach maj-czerwiec 2010 na lewym brzegu |  |  |  | 369,030 | 0,0 |  |
| 6 | Smereczek (Smrečný potok) km 0,000-2,289 I/295a - 292/1 | Leluchów (Ruská Vôľa) | kontynuacja i zakończenie zabezpieczenia lewego i prawego brzegu | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Poprad 44/2 | Wierchomla Wielka (Mníšek n/Popradom) | rozpoczęcie i zakończenie zabezpieczenie prawego brzegu | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8 | Poprad 21/1 - 20/4 | Andrzejówka (Legnava) | rozpoczęcie i zakończenie zabezpieczenie prawego brzegu | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Ogółem dorzecze Popradu |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 484,990 | 0,0 |  |
| Ogółem rok 2010 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 484,990 | 0,0 |  |