Załącznik nr 8

do Protokołu XII Posiedzenia Komisji

Oščadnica (RS), 18.06 – 21.06.2012 roku

# Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2011 rok

Grupa R w 2011 roku odbyła dwa rokowania, zgodnie z planem pracy Grupy R na 2011 rok zatwierdzonym przez Polsko Słowacką Komisję d/s Wód Granicznych na jej 
XI Posiedzeniu, które odbyło się w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2011 roku, w miejscowości Wisła (Rzeczpospolita Polska).

Na 37 rokowaniu, które odbyło się w dniach 21 - 25 marca 2011 roku w m. Čiž na terytorium Republiki Słowackiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

1. Roboty wykonane na wodach granicznych w 2010 roku

2. Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2011 rok

3. Projekt planu robót na wodach granicznych na 2012 rok

4. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2010 rok

5. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych

- Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa

- Budowa mostu na granicznym potoku Białka (Biela Voda) na przejściu granicznym w Łysej Polanie (Javorina)

- Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín

- Modernizacja połączenia drogowego Osturňa - granica państwa – Niedzica

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chyżne, gmina Jabłonka

- Odbudowa opaski brzegowej w sąsiedztwie podpór skrajnych mostów granicznych 
na pot. Jeleśnia (Jelešňa)  w m. Chyżne (Trstena)

- Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec

- Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków z Domu Pomocy Społecznej w m. Legnava

- Oczyszczalnia ścieków Spišská Stará Ves – zwiększenie przepustowości części biologicznej oczyszczalni

- Pobór wód podziemnych i zrzut do wód powierzchniowych w związku z poszukiwaniami hydrogeologicznymi w m. Legnava

- Stacja uzdatniania wody w m. Legnava

- Odbudowa wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego w miejscowości Wierchomla, Zubrzyk (Mníšek n/Popradom)

- Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach

- Kładka pieszo – rowerowa Andrzejówka – Maly Lipnik

6. Realizacja robót na wodach granicznych

Zrealizowane zostały prace związane z zabezpieczeniem słowackiego brzegu w m. Mníšek n/Popradom pomiędzy znakami granicznymi II/49/7 – II/51/1, oraz lokalne ubezpieczenia słowackiego brzegu w m. Sulin, Starina i Orlov.

7. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych

8.  Plan pracy Grupy R na 2012 rok

9.  Inne sprawy

  - Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE

  - Realizacja wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć ze środków europejskich

  - Przystań flisacka Leśnica-Kače

  - Rowy melioracyjne na III odcinku granicy

  - Mała elektrownia wodna (MEW) Sulin – rozwiązanie kwestii stacji pomiarowych

  - Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu budowli wodnych w zlewni rzek Slana i Rimava.

10. Przygotowanie materiałów na XII Posiedzenie Komisji.

Program rokowania Grupy R został wyczerpany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.

Na 38 naradzie, która odbyła się w dniach 17  - 21 października 2011 roku w Krakowie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

1. Plan robót na wodach granicznych na 2012 rok

2. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych

- Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa

- Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín

- Modernizacja połączenia drogowego Osturňa - granica państwa – Niedzica

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chyżne, gmina Jabłonka

- Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec

- Oczyszczalnia ścieków Spišská Stará Ves – zwiększenie przepustowości części biologicznej oczyszczalni

- Stacja uzdatniania wody w m. Legnava

- Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach

- Ścieżka rowerowa wokół Tatr- część Pieniny

3. Realizacja robót na wodach granicznych

4. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych

Omówione zostały:

- prace utrzymaniowe na odcinkach cieków granicznych Jeleśnia (Jelešňa), Krywań Bliższy (Kriváň), Chyżny (Chyžnik), Krywań Graniczny (Hraničný Kriváň) i Dunajec,

- roboty związane z usuwaniem szkód powodziowych na rzece Poprad,

- prace ziemne stwierdzone na polskim brzegu potoku Smereczek (Smrečny potok)

- prace na potoku Białka (Biela voda)

5. Inne sprawy

- Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE

- Wykorzystanie funduszy europejskich do realizacji wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć

- Rowy melioracyjne na III odcinku granicy

- Mała elektrownia wodna (MEW) Sulin – rozwiązanie kwestii stacji pomiarowych

- Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu Stopnia Wodnego Dąbie na rzece Wiśle oraz odcinka Drogi Wodnej Górnej Wisły w Krakowie.

Program rokowania Grupy R został wyczerpany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.