Załącznik nr 4

do Protokołu XII Posiedzenia Komisji

Oščadnica (RS), 18.06 – 21.06.2012 roku

| Roboty wykonane na wodach granicznych w 2011 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa cieku km znaki graniczne | Miejscowość RP /RS/ | Stadium robót Rodzaj robót | Koszty robót w 2011 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rzeczpospolita Polska |  |  | Republika Słowacka |  |
|  |  |  |  | /w tys zł/ | /tys. EURO/* | Roboty wspólne | /tys. EURO/ | Roboty wspólne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B. Dorzecze Dunajca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem dorzecze Dunajca |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| C. Dorzecze Popradu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poprad km 22,600-22,850 II/21 – 21/6 | Andrzejówka (Starina) | prace ubezpieczeniowe po powodziach maj - czerwiec 2010 na brzegu lewym |  |  |  | 81,827 |  |
| 2 | Poprad 19/5-20/1 | Andrzejówka (Legnava) | rozpoczęcie zabezpieczenie lewego brzegu |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | Poprad 37/8-38/5 | Zubrzyk (Sulín) | prace ubezpieczeniowe po powodziach maj - czerwiec 2010 na brzegu lewym |  |  |  | 51,90 |  |
| 4 | Poprad 45/2 - 44/1 | Wierchomla Wielka (Mníšek n/Popradom) | rozpoczęcie zabezpieczenie lewego brzegu |  |  |  | 0,0 |  |
| 5 | Poprad km 0,450 - 1,050 49/7 - II/51 | Piwniczna (Mníšek nad Popradom) | prace ubezpieczeniowe po powodziach maj - czerwiec 2010 na brzegu lewym |  |  |  | 326,639 |  |
| 6 | Smereczek (Smrečný potok) km 0,000-2,289 I/295a - 292/1 | Leluchów (Ruská Vôľa) | kontynuacja i zakończenie zabezpieczenia lewego i prawego brzegu | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Poprad 44/2 | Wierchomla Wielka (Mníšek n/Popradom) | rozpoczęcie i zakończenie zabezpieczenie prawego brzegu | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Poprad 21/1 - 20/4 | Andrzejówka (Legnava) | rozpoczęcie i zakończenie zabezpieczenie prawego brzegu | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Ogółem dorzecze Popradu |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 460,367 |  |
| Ogółem rok 2011 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 460,367 |  |