**Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2015 rok**

Grupa R w 2015 roku odbyła dwie narady, zgodnie z planem pracy Grupy R na 2015 rok zatwierdzonym przez Polsko Słowacką Komisję d/s Wód Granicznych na jej XIV Posiedzeniu, które odbyło się w dniach 9-12 września 2014 roku, w miejscowości Tatranská Štrba (Republika Słowacka).

Na 45 naradzie, która odbyła się w dniach 23 - 27 marca 2015 roku w miejscowości Krompachy na terytorium Republiki Słowackiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

**I. Roboty wykonane na wodach granicznych w 2014 roku**

**II. Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2015 rok**

**III. Projekt planu robót na wodach granicznych na 2016 rok**

**IV. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2014 rok**

**V. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych**

* Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa
* Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín
* Stacja uzdatniania wody mineralnej w m. Legnava
* Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach
* Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec
* Ścieżka rowerowa wokół Tatr - część Pieniny
* Spišská Stará Ves - badania hydrogeologiczne w celu pozyskania wód termalnych
* Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w miejscowości Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+710 wraz z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+708
* Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) w miejscowości Leluchów (Ruská Voľa) km 0,000-2,289 między znakami granicznymi I/295a-I/292/1
* Połączenie kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków AQUATEC At6 w miejscowości Lysá nad Dunajcem
* Oczyszczalnia ścieków dla domów opieki społecznej w miejscowości Legnava

**VI. Realizacja robót na wodach granicznych**

**VII. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych**

Omówione zostały prace utrzymaniowe na ciekach granicznych.

**VIII. Plan pracy Grupy R na 2016 rok**

**IX. Inne sprawy**

* Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE
* Zmiana charakteru polsko - słowackiej granicy państwowej na ciekach granicznych
* Dyrektywa UE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym
* Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu realizowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie miasta Koszyce oraz Zbiornika Wodnego Ružín

**X. Przygotowanie materiałów na XV Posiedzenie Komisji**

Program narady Grupy R został zrealizowany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.

Na 46 naradzie, która odbyła się w dniach 12-16 października 2015 roku w Krakowie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

**I. Plan robót na wodach granicznych na 2016 rok**

**II. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych**

* Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa
* Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín
* Stacja uzdatniania wody mineralnej w miejscowości Legnava
* Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach
* Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec
* Ścieżka rowerowa wokół Tatr - część Pieniny
* Spišská Stará Ves - badania hydrogeologiczne w celu pozyskania wód termalnych
* Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+710 wraz z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+708
* Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) w m. Leluchów (Ruská Voľa) km 0,000 – 2,289 między znakami granicznymi I/295a – I/292/1
* Usunięcie nanosów żwirowych po słowackiej stronie rzeki Dunajec w rejonie znaku granicznego II/105/7a przy przystani dla łodzi pasażerskich w m. Czerwony Klasztor
* Wykonanie wylotu i wprowadzenie ścieków z oczyszczalni przy schronisku Roztoka do potoku Białka (Biela voda) między znakami granicznymi II/201/3-II/201/5

**III. Realizacja robót na wodach granicznych**

**IV. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych**

Omówione zostały prace utrzymaniowe na ciekach granicznych.

**V. Inne sprawy**

* Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE
* Dyrektywa UE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym
* Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w budowie na rzece Skawa

Program narady Grupy R został zrealizowany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.