**Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2016 rok**

Grupa R w 2016 roku odbyła dwie narady, zgodnie z planem pracy Grupy R na 2016 rok zatwierdzonym przez Polsko Słowacką Komisję d/s Wód Granicznych na jej XV Posiedzeniu, które odbyło się w dniach 23-25 czerwca 2015 roku, w m. Rzeszów (Rzeczypospolita Polska).

Na 47 naradzie, która odbyła się w dniach 11 - 15 kwietnia 2016 roku w miejscowości Wisła

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

I. Roboty wykonane na wodach granicznych w 2015 roku

II. Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2016 rok

III. Projekt planu robót na wodach granicznych na 2017 rok

IV. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2015 rok

V. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych

* Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa
* Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín
* Stacja uzdatniania wody mineralnej w m. Legnava
* Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach
* Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec
* Ścieżka rowerowa wokół Tatr - część Pieniny
* Spišská Stará Ves - badania hydrogeologiczne w celu pozyskania wód termalnych
* Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+710 wraz   
  z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+708
* Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) w m. Leluchów (Ruská Voľa) km 0+000-2+289 między znakami granicznymi I/295a-I/292/1
* Usunięcie nanosów żwirowych po słowackiej stronie rzeki Dunajec w rejonie znaku granicznego II/105/7a przy przystani dla łodzi pasażerskich w m. Czerwony Klasztor
* Wykonanie wylotu i wprowadzenie ścieków z oczyszczalni przy schronisku Roztoka do potoku Białka (Biela voda) między znakami granicznymi II/201/3-II/201/5
* Remont kładki rowerowo-pieszej w Sromowcach Niżnych (Červený Kláštor)

VI. Realizacja robót na wodach granicznych

VII. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych

Omówione zostały prace utrzymaniowe na ciekach granicznych.

VIII. Plan pracy Grupy R na 2017 rok

IX. Inne sprawy

* Realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE na polsko-słowackich wodach granicznych
* Dyrektywa UE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym
* Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu Zbiornika Wodnego Wisła Czarne, Zbiornika Wodnego Goczałkowice, a także Trójstyku PL-SK-CZ i granicznego cieku wodnego „bezimienny potok” (bezmenný potok) pomiędzy znakami III/200/8a,b – III/201a,b

**X. Przygotowanie materiałów na XVI Posiedzenie Komisji**

Program narady Grupy R został wyczerpany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.

Na 48 naradzie, która odbyła się w dniach 24 - 28 października 2016 roku w miejscowości Brezovica na terytorium Republiki Słowackiej, Grupa R omówiła następujące tematy:

I. Plan robót na wodach granicznych na 2017 rok

II. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych

* Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa
* Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín
* Stacja uzdatniania wody mineralnej w m. Legnava
* Przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach
* Zbiornik gromadzący wodę na istniejącym starorzeczu rzeki Dunajec
* Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+710 wraz   
  z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w m. Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 763+708
* Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) w m. Leluchów (Ruská Voľa) km 0+000 – 2+289 między znakami granicznymi I/295a – I/292/1
* Usunięcie nanosów żwirowych po słowackiej stronie rzeki Dunajec w rejonie znaku granicznego II/105/7a przy przystani dla łodzi pasażerskich w m. Czerwony Klasztor
* Wykonanie wylotu i wprowadzenie ścieków z oczyszczalni przy schronisku Roztoka do potoku Białka (Biela voda) między znakami granicznymi II/201/3-II/201/5
* Remont kładki rowerowo-pieszej w Sromowcach Niżnych (Červený Kláštor)
* Budowa I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w województwie małopolskim EuroVelo 11

III. Realizacja robót na wodach granicznych

IV. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych

Omówione zostały prace utrzymaniowe na ciekach granicznych.

V. Inne sprawy

* Realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE na polsko-słowackich wodach granicznych
* Realizacja zadań wynikających z Dyrektywy powodziowej UE na polsko-słowackich wodach granicznych
* Mandat i Regulamin współpracy Grupy R
* Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu stopnia wodnego Tvrdošín na rzece Orawa

Program narady Grupy R został wyczerpany, a notatka ze spotkania została przekazana Komisji.