Załącznik nr 14

Projekt 												                                            do Protokołu z XVI Posiedzenia Komisji

Hoczew (Rzeczpospolita Polska) 13-15.09.2017 r.

# Plan pracy

# Polsko - Ukraińskiej Grupy Roboczej do spraw Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji na rok 2018

| Nr bież. | # Zadanie | Strona odpowiedzialna |  | Termin | Miejsce | Liczba uczestników |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PL | UA |  |  | PL | UA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spotkanie Kierowników Grupy OP Opracowanie: - Sprawozdania z działalności rocznej Grupy OP w 2017 r. - Aktualizacji planu pracy Grupy OP na 2018 rok. - Propozycji planu pracy na 2019 rok. - Projektu zapisu do Protokołu XVII Posiedzenia Komisji wraz z załącznikami. | Kierownik Grupy Roboczej OP | - | maj | Polska | 2 | 1 |
| 2 | Udział Kierowników Grupy OP w XVII Posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. | - | Kierownik Grupy OP | czerwiec | Ukraina | 1 | 1 |
| 3 | XXXV narada Grupy OP: - Wizja terenowa wybranych odcinków Bugu granicznego. - Omówienie zagadnień dotyczących utrzymania koryt rzek i stabilności przebiegu granicy państwowej. | Kierownik Grupy Roboczej OP | - | czerwiec | Polska | 5 | 2 |
| 4 | XXXVI narada Grupy OP: - Wizja terenowa wybranych odcinków rzek granicznych od znaku granicznego nr 531 do 779. - Omówienie zagadnień dotyczących utrzymania koryt rzek i stabilności przebiegu granicy państwowej. | - | Kierownik Grupy Roboczej OP | wrzesień | Ukraina | 5 | 3 |