Załącznik nr 12

do Protokołu z XVI  Posiedzenia Komisji

Hoczew (Rzeczpospolita Polska) 13-15.09.2017 r.

# SPRAWOZDANIE

# z działalności Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej do spraw Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji w latach 2014-2016

Podstawą działalności Grupy OP w latach 2014-2016 były Plany Pracy Grupy OP, zatwierdzone przez Polsko-Ukraińską Komisję ds. Wód Granicznych.

Plany pracy przewidywały:

- Spotkanie kierowników Grupy OP w celu przygotowania dokumentów na XVI Posiedzenie Komisji oraz omówienie spraw utrzymania wód granicznych,

- XXXI Naradę Grupy OP,

- XXXII Naradę Grupy OP.

## Realizacja planu pracy

Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości informację kierowników polskiej i ukraińskiej części Grupy OP o realizacji zadań wynikających z planu pracy Grupy OP, zatwierdzonego podczas XV Posiedzenia Komisji, które odbyło się w miejscowości Hoczew koło Leska na terytorium Polski, w dniach 9-11 lipca 2014 roku oraz przedstawili sprawozdanie z działalności Grupy za lata: 2014, 2015 i 2016.

Plan pracy Grupy na 2014 rok przewidywał:

- Spotkanie Kierowników Grupy OP w celu przygotowania dokumentów na XV Posiedzenie Komisji oraz omówienia problemów utrzymania stabilności granicy państwowej w oparciu o materiały opracowane przez Komisję Graniczną, a także spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,

- Dwie narady robocze: w sierpniu na terytorium Polski oraz w październiku na terytorium Ukrainy;  narady poświęcone były problemom dotyczącym utrzymania koryt rzek granicznych, przygranicznych obiektów melioracyjnych, ochrony przeciwpowodziowej i trwałego zabezpieczenia przebiegu granicy państwowej.

Plan pracy Grupy OP na 2014 roku został zrealizowany w ramach wzajemnie uzgodnionych zmian.

Realizując zadania, wynikające bezpośrednio z Umowy (art. 3 ust.1, pkt 1.8, 1.9 oraz art. 7 pkt 1), Grupa OP:

- dokonała oceny realizacji wniosków z poprzednich narad,

- wytypowała najpilniejsze zadania w zakresie należytego utrzymania koryt rzek granicznych, poprawy ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej.

Na wniosek Grupy OP w 2014 roku Strona polska:

- udrożniła koryto rzeki Bug Graniczny – Etap I - na odcinkach:

- Odcinek I – miejscowości: Stare Stulno – Stulno, pomiędzy znakami granicznymi 1046-1042,

- Odcinek II – miejscowości: Majdan – Wola Uhruska, pomiędzy znakami granicznymi 1038-1023,

- Odcinek III – miejscowość: Krynica, pomiędzy znakami granicznymi 981-942,

- udrożniła koryto rzeki Bug Graniczny – Etap II - na odcinku:

- od miejscowości Kosmów do miejscowości Gołębie, pomiędzy znakami granicznymi nr 849-821,

- dokonała zabudowy erodowanego brzegu rzeki Bug Graniczny w miejscowości Dorohusk, znak graniczny nr 985, wykonała opaskę brzegową o długości 125 m. Zlikwidowała zagrożenie dla drogi-ulicy Kościelnej, ustabilizowała granicę.

Łączny koszt robót udrożnieniowych w 2014 roku –  940 556,71 zł

Zgłoszone zostały do wykonania w 2015 roku następujące zadania:

- Udrożnienie koryta rzeki granicznej Bug w km 224,2 – 587,2.

- Zadanie „Orchówek” - zabezpieczenie erodowanego lewego  brzegu rzeki Bug Graniczny w km 381-382 km. Orchówek.

- Zadanie „Krzyczew” - ubezpieczenie erodowanego lewego brzegu rzeki Bug Graniczny w  m. Krzyczew.

- Zad. „Kolemczyce” - ubezpieczenie erodowanego lewego brzegu rzeki Bug Graniczny w m. Kolemczyce.

- Zadanie „Strzyżów” - ubezpieczenie erodowanego lewego brzegu rzeki Bug Graniczny w m. Strzyżów.

Na wniosek Grupy OP w 2014 roku Strona ukraińska:

- prowadziła systematyczne czyszczenie krat zamontowanych na urządzeniach wodnych na wodach granicznych w pasie granicznym,

- częściowo usunęła powalone drzewa po stronie ukraińskiej na rzece Bug,

- prowadziła prace związane z utrzymaniem drożności cieków na wodach granicznych (usunięcie roślinności drzewnej, oczyszczenie z namułów),

- odnowiła parametry MK–II , melioracyjnego systemu „Wisznia” po stronie ukraińskiej,

- wykonała remont mostu zlokalizowanego w Kontrolnym Pasie Granicznym na rzece Zawadówka,

- wykonała zamianę rur służących do przepływu wody na rzece Grebelka między znakami granicznymi nr 597-598 na rury o większym przekroju, umożliwiający swobodny przepływ wody.

Plan pracy Grupy na 2015 rok przewidywał:

- Spotkanie Kierowników Grupy OP w celu przygotowania dokumentów na XVI Posiedzenie Komisji oraz omówienia problemów utrzymania stabilności granicy państwowej, w oparciu o materiały opracowane przez Komisję Graniczną, a także spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

- Dwie narady robocze: w lipcu na terytorium Polski oraz w październiku na terytorium Ukrainy;  Narady poświęcone były problemom dotyczącym utrzymania koryt rzek granicznych, przygranicznych obiektów melioracyjnych, ochrony przeciwpowodziowej i trwałego zabezpieczenia przebiegu granicy państwowej.

Plan pracy Grupy OP na 2015 rok został zrealizowany w ramach wzajemnie uzgodnionych zmian.

Realizując zadania, wynikające bezpośrednio z Umowy (art. 3 ust.1, pkt 1.8, 1.9 oraz art. 7 pkt 1), Grupa OP:

- dokonała oceny realizacji wniosków z poprzednich narad,

- wytypowała najpilniejsze zadania w zakresie należytego utrzymania koryt rzek granicznych, poprawy ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej.

Na wniosek Grupy OP w 2015 roku Strona polska:

- udrożniła koryto rzeki Bug :

- usunęła z koryta rzeki zatory na rzece Bug Graniczny w rejonie znaków granicznych od nr 978/ km. 456,0 w m. Husynne do nr 966/km. 476,6 w m. Kolemczyce oraz w rejonie znaków granicznych od nr 999/km. 452,3 do nr 996/km. 453,8 w m. Okopy Stare: gm. Dorohusk, pow. chełmski, woj. lubelskie oraz w rejonie znaków granicznych od nr 937/km. 362,5 w m. Pawluki do znaku nr 945/km. 358,4 w m. Dołhobrody, gm. Hanna, pow. włodawski, woj. lubelskie.

Wartość robót 140,0 tys. zł.

Ponadto własnymi siłami wykonano:

- cięcie brzegosłonów w km. 444-446 m. Uroczysko Zabrodzie I i II oraz wykaszanie przetamowań w km. 577-578 w m. Kryłów,

- udrożnienie rzeki w km. 470-472 w m. Husynne, km. 390-391 w m. Sobibór, km. 407-411 w m. Zbereże, km. 415-417 w m. Stulno, km. 433-435 w m. Rudka, km. 475 w m. Kolemczyce, km. 449-453 w m. Świerże i Okopy.

Na wniosek Grupy OP w 2015 roku Strona ukraińska:

- lokalnie usunęła zalegające w korycie rzeki Bug powalone drzewa,

- prowadziła prace powiązane z podtrzymaniem swobodnego przepływu granicznych cieków (usunięcie zanieczyszczeń i oczyszczenie koryt, szczególnie na rzece Szkło, Wareżanka, Wisznia, Sołokija i Rzeczyca),

- prowadziła systematyczne czyszczenie krat zamontowanych na budowlach hydrotechnicznych w ciekach na pasie granicznym,

- ponownie uczestniczyła w ustaleniu faktycznego przebiegu koryta rzeki San (znak graniczny 225-227) z udziałem służb granicznych Ukrainy i specjalistów gospodarki wodnej z Zarządu Zlewni w Przemyślu,

- usunięto kratę pod mostem na rzece Wisznia w miejscu przekroczenia granicy państwowej,

- wykonano prace konserwacyjne w strefie granicznej na Kanale Bucowskim.

Ponownie rozważono problemy związane z przygotowaniem wspólnego wniosku o sfinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 zakupu urządzeń technicznych do utrzymania drożności Bugu w celu usuwania i zapobiegania skutkom powodzi.

Grupa OP ponownie proponuje podjęcie kroków do opracowania „Strategicznej oceny środowiskowej dla odcinku Bugu Granicznego” i Komisja poleciła Grupie OP kontynuowanie pracy w tym zakresie.

Plan pracy Grupy na 2016 rok przewidywał:

- Spotkanie kierowników Grupy OP w celu przygotowania dokumentów na XVI Posiedzenie Komisji oraz omówienie spraw utrzymania wód granicznych.

- XXXI Naradę Grupy OP.

- XXXII Naradę Grupy OP.

Plan pracy Grupy OP na 2016 rok został zrealizowany w ramach wzajemnie uzgodnionych zmian.

Realizując zadania, wynikające bezpośrednio z Umowy (art.3 ust.1, pkt 1.8, 1.9 oraz art.7 pkt 1), Grupa OP:

- dokonała oceny realizacji wniosków z poprzednich narad,

- wytypowała najpilniejsze zadania w zakresie należytego utrzymania koryt rzek granicznych, poprawa ochrony przeciwpowodziowej i stabilizacji granicy państwowej.

W 2016 roku na wniosek Grupy OP strona polska:

- udrożniła koryto rzeki Bug Graniczny na całym odcinku od znaku granicznego nr 834 do znaku nr 1083,

W 2016 roku na wniosek Grupy OP strona ukraińska:

- prowadziła prace związane z utrzymaniem drożności cieków na wodach granicznych (usunięcie roślinności drzewnej, oczyszczenie z namułów),

- prowadziła systematyczne czyszczenie krat zamontowanych na urządzeniach wodnych na wodach granicznych w pasie granicznym,

- częściowo usunęła powalone drzewa po stronie ukraińskiej na rzece Bug,

  - Omówienie spraw dotyczących utrzymania koryt rzek, ochrony przeciwpowodziowej i trwałego zabezpieczenia położenia granicy państwowej.

Uczestnicy omówili problemy dotyczące utrzymania koryt rzek granicznych, przygranicznych obiektów melioracyjnych, ochrony przeciwpowodziowej i trwałego zabezpieczenia położenia granicy państwowej.