Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 3

USŁUGI WSPARCIA MERYTORYCZNEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU: 
„PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 
I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, dalej zwanego Projektem „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP”.

Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W ramach Projektu przewiduje się realizację 5 zadań głównych:

- Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

- Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, 
w tym morskich wód wewnętrznych);

- Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;

- Zarządzanie Projektem;

- Zapewnienie promocji i informacji.

Zadania 1 – 3 będą realizowane w ramach oddzielnych zamówień publicznych. Zadanie 4 i 5 będzie realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego.

Wykonawca zadania 3 „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu” będzie wsparciem Zamawiającego w kontroli i zapewnieniu jakości produktów zadań: 1, 2 i 5, których realizacja będzie odbywała się w tym samym czasie co realizacja zadania 3.

Realizacja zadania 2 – opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi, będzie uwarunkowana od wyników przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, a jego ewentualna realizacja będzie odbywać się w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.

Zamawiający przewiduje, że usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji zadania 2 Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi, będą stanowić przedmiot zamówienia „podobnego”, polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykonawcą zadania 3 nie może być Wykonawca/podwykonawca/konsorcjant zadania 1 lub Wykonawca zadania 5, ze względu na realizację działań kontrolnych prac Wykonawcy zadań 1 i 5. Przegląd i aktualizacja MZP i MRP jest obowiązkiem wynikającym z art. 88f ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne” i są niezbędne dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) dokona przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r.

Art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 2295) wprowadził możliwość aktualizowania do dnia 22 grudnia 2019 r. map zagrożenia powodziowego 
i map ryzyka powodziowego w przypadkach, gdy nastąpiły istotne zmiany poziomu zagrożenia powodziowego.

Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Mapy ryzyka powodziowego sporządza się dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Prezes KZGW dokona przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2018 r.

Zakres i wymagania dotyczące opracowania MZP i MRP wskazane są w art. 88d ust. 1-3, art. 88e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo wodne oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Przygotowanie MZP i MRP poprzedza się działaniami mającymi na celu wymianę informacji z właściwymi organami państw sąsiednich (art. 88f ust. 9 i 10 ustawy – Prawo wodne).

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przekazywane są organom administracji wskazanym w art. 88f ust. 3 i 4 ustawy – Prawo wodne. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Projekt „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” nie obejmuje swym zakresem przeglądu i aktualizacji map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych i scenariusza zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego. Zgodnie z art. 88f ust. 2 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich (UM) i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie koordynacji prac i spójności wyników przeglądu i aktualizacji map od strony morza, przekazanych przez UM, gdyż będą one uwzględnione w ostatecznej wersji przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.

Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza), o ile zostaną zidentyfikowane jako znaczące w przeglądzie i aktualizacji WORP, będzie realizowane w ramach oddzielnego zamówienia publicznego, w ramach zadania 2 w Projekcie. Wykonawca zadania 1 „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” będzie zobowiązany do uwzględnienia wyników prac i włączenia ich do ostatecznych wersji produktów Projektu.

Ostateczny zasięg obszarowy aktualizacji map zagrożenia powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym zostanie ustalony na etapie realizacji Projektu, co wynika z jego specyfiki. Zakres ten będzie wynikać z przeprowadzonego w ramach Projektu przeglądu map. Zakres MZP, wskazany przez Wykonawcę w wyniku przeglądu map, będzie realizowany w wyniku udzielenia Wykonawcy zadania 1 zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

W ramach Projektu zostaną również sporządzone nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych w WORP w 2011 r. do opracowania w II cyklu planistycznym.

W ramach Projektu przewiduje się także możliwość sporządzenia nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP w 2018 r. Zakres ten będzie realizowany również w wyniku udzielenia Wykonawcy zadania 1 zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Zakres zadania 3 obejmuje również wsparcie Zamawiającego w kontroli i zapewnieniu jakości produktów zadania 1 wykonywanych w ramach zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Zamawiający, w celu przygotowania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP, współpracuje z 7 regionalnymi zarządami gospodarki wodnej (RZGW), Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Urzędami Morskimi, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji map od strony morza oraz Ministerstwem Środowiska, w ramach grupy roboczej do spraw przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.

Wyniki Projektu będą konsultowane z właściwymi wojewodami i marszałkami województw.

- TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia: 31 marca 2020 r., z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych zadań.

| Nr zad. | Zadanie | Okres realizacji zadania |
| --- | --- | --- |
| 3 | Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” | od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 r. |
| 3.1 | Przygotowanie planu i procedury zarządzania jakością | 40 dni od dnia podpisania umowy |
| 3.2 | Przygotowanie procedury odbiorowej | 40 dni od dnia podpisania umowy |
| 3.3 | Przygotowanie procedur i kryteriów kontroli jakości w odniesieniu do poszczególnych produktów pośrednich i końcowych | w terminach określonych w procedurze odbiorowej |
| 3.4 | Wykonanie narzędzi służących kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP | w terminach określonych w procedurze odbiorowej |
| 3.5 | Kontrola jakości produktów zadania 1 i 5 | w terminach określonych w procedurze odbiorowej |

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, polegającego w głównej mierze na zapewnieniu jakości produktów zadania nr 1 - Przegląd i aktualizacja MZP i MRP oraz zadania 5 - Zapewnienie promocji i informacji.

W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej Współpracy z Zamawiającym, regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, urzędami morskimi i Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wykonawcami zadań 4 i 5 „Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” oraz zapewnienie promocji i informacji”.

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zadanie 3.1. Przygotowanie planu oraz procedury zarządzania jakością

Termin realizacji: 40 dni od podpisania umowy

Zakres prac realizowanych w ramach zadania 3.1 obejmuje:

- przygotowanie planu oraz procedury zarządzania jakością;

- wdrożenie procedur i ich realizacja we współpracy z Zamawiającym;

- przeprowadzanie weryfikacji i aktualizacji procedur, w razie potrzeby.

Wskazany termin realizacji zadania dotyczy opracowania produktów: planu zarządzania jakością oraz procedury zarządzania jakością. Wdrożenie procedur i ich realizacja we współpracy z Zamawiającym oraz przeprowadzanie weryfikacji i aktualizacji procedur w razie potrzeby będzie realizowane przez cały okres trwania umowy.

Przygotowanie planu oraz procedury zarządzania jakością polegać ma na dostosowaniu do specyfiki i skali Projektu, procedur opracowanych w ramach innego projektu realizowanego wcześniej przez Zamawiającego, tj. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Zamawiający udostępnia ww. procedury w załączniku nr 1 do SOPZ. Przy przygotowaniu procedur należy uwzględnić wytyczne i zasady obowiązujące dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.1) i wewnętrzne procedury Zamawiającego.

Do momentu wdrożenia procedur, Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w działaniach, proponując właściwy sposób postępowania, mając na uwadze dobro Projektu i wywiązywanie się z warunków i postanowień umowy o dofinansowanie.

Produktami zadania 3.1 będą:

- plan zarządzania jakością w Projekcie „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP”;

- procedura zarządzania jakością w Projekcie „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP”.

Produkty należy przekazać w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (2 sztuki).

Zadanie 3.2. Przygotowanie procedury odbiorowej

Termin realizacji: 40 dni od podpisania umowy

Zakres prac realizowanych w ramach zadania 3.2 obejmuje przygotowanie procedury odbiorowej produktów pośrednich i końcowych wykonywanych w zadaniach 1, 3 i 5 Projektu.

Procedura odbiorowa zawierać ma w szczególności:

- wykaz wszystkich opracowywanych produktów;

- procedury przekazywania do odbioru poszczególnych produktów;

- formę produktów przekazywanych do odbioru, w tym nomenklaturę plików i katalogów oraz ich strukturę;

- harmonogramu czynności kontrolnych w odniesieniu do poszczególnych produktów przekazywanych do odbioru (w tym terminy dla Wykonawcy zadania 3 i dla Zamawiającego);

- terminy opracowania szczegółowych procedur i kryteriów kontroli jakości poszczególnych produktów;

- termin wykonania narzędzi służących kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP;

- terminy kontroli jakości produktów zadania 1 i 5;

- wzory protokołów odbioru zadań, ich etapów oraz protokołów odbioru końcowego dla wszystkich zadań w projekcie.

W procedurze odbiorowej należy uwzględnić terminy wynikające z umów z Wykonawcami zadań: 1, 3 i 5. Należy również uwzględnić, że Wykonawca zadania 3 będzie przekazywał wyniki przeprowadzonej przez siebie kontroli i rekomendacje dla Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych przed upływem terminu kontroli dla Zamawiającego, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany bieżących informacji o postępach i wynikach kontroli z RZGW i Zamawiającym.

Produktem zadania 3.2 będzie:

- procedura odbiorowa produktów pośrednich i końcowych Projektu „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” – w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (2 sztuki).

Zadanie 3.3. Opracowanie szczegółowych procedur i kryteriów kontroli jakości produktów

Termin realizacji: terminy realizacji prac zostaną określone w procedurze odbiorowej

Zakres prac realizowanych w ramach zadania 3.3 obejmuje opracowanie szczegółowych procedur i kryteriów kontroli jakości w odniesieniu do poszczególnych produktów pośrednich i końcowych zadań 1 i 5.

Produktem zadania 3.3 będą:

- szczegółowe procedury i kryteria kontroli jakości produktów pośrednich i końcowych zadań 1 i 5 – w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (2 sztuki).

Zadanie 3.4. Wykonanie narzędzi służących kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP

Termin realizacji: termin realizacji prac zostanie określony w procedurze odbiorowej

Zakres prac realizowanych w ramach zadania 3.4 obejmuje wykonanie narzędzi (lub narzędzia) służących kontroli jakości warstw przestrzennych MZP i MRP oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP na podstawie określonych kryteriów, w tym: kontrole poprawności struktury danych, układu współrzędnych, wypełnienia atrybutów (kompletność, wartości słownikowe), geometrii, zależności topologicznych.

Narzędzia zostaną wykonane w oparciu o funkcjonalności dostępne w oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego. Zapewniona musi być możliwość uruchomienia narzędzi i przeprowadzenia kontroli w oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego.

Kontrole realizowane za pomocą narzędzi muszą być realizowane w sposób automatyczny lub półautomatyczny.

Produktami zadania 3.4 będą:

- narzędzia służące kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP – w formacie ustalonym z Zamawiającym, umożliwiającym uruchamianie w oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego;

- dokumentacja opisująca konfigurację, uruchamianie, zasady działania oraz funkcjonalności narzędzi – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośnikach danych (2 sztuki).

Zadanie 3.5. Przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadania 1 i 5

Termin realizacji: terminy realizacji prac zostaną określone w procedurze odbiorowej.

Zakres prac realizowanych w ramach zadania 3.5 obejmuje:

- Przeprowadzanie kontroli jakości produktów oraz wszelkich wyników prac zadania 1, w tym w szczególności:

  - metodyki opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym;

  - opracowania danych hydrologicznych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;

  - wykonania inwentaryzacji inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego;

  - opracowania przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych;

  - przeglądu MZP i MRP;

  - harmonogramu opracowania MZP i MRP;

  - wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego;

  - pozyskania i przygotowania danych wejściowych do opracowania MRP;

  - opracowania warstw przestrzennych MZP i MRP;

  - opracowania wersji kartograficznych MZP i MRP;

  - opracowania bazy danych przestrzennych MZP i MRP dla wszystkich typów powodzi;

  - opracowania wersji kartograficznej MZP i MRP dla wszystkich typów powodzi;

  - raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;

  - analizy zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego;

  - przygotowania publikacji MZP i MRP oraz usług;

  - przygotowania zestawów danych MZP i MRP organom administracji;

  - przygotowania raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania Przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.

Wyszczególnienie i opis produktów i wyników prac zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na zadanie 1 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SOPZ.

- Przeprowadzanie kontroli jakości produktów oraz wszelkich wyników prac zadania 5, w tym w szczególności:

  - przygotowania serwisu internetowego i zasilanie go treściami;

  - przygotowania banerów internetowych;

  - przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji MZP i MRP;

  - przygotowania plakatu informacyjnego na temat Projektu;

  - działań Public Relations;

  - organizacji konferencji prasowej;

  - przygotowania artykułów sponsorowanych;

  - przygotowania broszury informacyjnej na temat Projektu.

Wyszczególnienie i opis produktów i wyników prac zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na zadanie 5 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego SOPZ.

Zadanie 3.6. Usługi wsparcia merytorycznego trwające przez cały okres realizacji umowy

- Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem produktów oraz wszelkich wyników prac zadań 1 i 5, w tym merytoryczna weryfikacja: założeń metodycznych Projektu, opisów produktów, dokumentacji Projektu (metodyki, raporty i inne dokumenty opisowe powstające w wyniku realizacji zadań 1 i 5), danych potrzebnych do opracowania MZP i MRP, produktów Projektu powstających w wyniku realizacji zadań 1 i 5.

- Weryfikacja odpowiedzi i uzasadnień przedstawionych przez Wykonawcę w odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez właściwe organy w ramach konsultacji przeglądu MZP i MRP oraz konsultacji wyznaczonych obszarów zagrożenia powodziowego.

- Współpraca z Wykonawcą zadania 4 w zakresie oceny postępu rzeczowego Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadania 4 i 5 „Zarzadzanie projektem „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” oraz zapewnienie promocji i informacji” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego OPZ.

- Nadzór nad postępem prac, identyfikacja ryzyk wraz z raportowaniem zauważonych nieprawidłowości, które mogłyby wpływać na realizację zadań; przygotowywanie analiz w odniesieniu do sposobu realizacji działań oraz opracowanie specyfikacji wykonania oraz wdrożenia produktów zawierających ocenę, wnioski i rekomendacje rozwiązania potencjalnych problemów.

- Doradztwo w zakresie możliwości usprawnienia realizacji Projektu oraz wsparcie w tych działaniach Zamawiającego.

- Wsparcie Zamawiającego w bezpośredniej współpracy z Wykonawcami, w tym prowadzenie korespondencji mailowej z Wykonawcami w zakresie ustalonym z Zamawiającym oraz udział i wsparcie Zamawiającego w spotkaniach dotyczących realizacji Projektu w zakresie merytorycznym oraz postępu rzeczowego Projektu.

- Wsparcie Zamawiającego w bezpośredniej współpracy z Wykonawcami projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” w zakresie związanym merytorycznie z realizacją Projektu.

- Wsparcie Zamawiającego w bezpośredniej współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym-PIB w zakresie dotyczącym opracowania metodyki wykonania MZP i MRP od wód gruntowych.

- Monitorowanie postępu rzeczowego w Projekcie oraz zgodności z harmonogramem całego Projektu oraz harmonogramem opracowania MZP i MRP (przygotowanego w ramach zadania 1.3.4) – w cyklach miesięcznych, lub częściej w zależności od potrzeb:

  - Wykonawca zaproponuje sposób monitorowania i kontroli postępów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, biorąc pod uwagę dane wymagane we wnioskach o płatność oraz innych zestawieniach i sprawozdaniach przekazywanych do Instytucji Wdrażającej, jak również możliwość zapewnienia kontroli nad realizacją Projektu w celu dotrzymania terminów wynikających z umów z Wykonawcami i umowy o dofinansowanie;

  - Wykonawca udzieli wsparcia Wykonawcy zadania 4 (zarządzanie Projektem) w przygotowaniu wzorów raportów dla Wykonawców zadań  1 i 5 w projekcie;

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wkładu do wniosków o płatność w zakresie postępów rzeczowych w Projekcie, również w przypadku końcowego wniosku o płatność, którego termin złożenia wychodzi poza okres umowy.

- Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia na zamówienia podobne, polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach zadania 1.

- Przygotowywanie analiz, prezentacji i projektów pism dotyczących realizacji Projektu, w zakresie merytorycznym oraz postępów rzeczowych w Projekcie.

- Zapewnienie i prowadzenie biblioteki Projektu w formie elektronicznej w zakresie dokumentacji przebiegu części merytorycznej projektu (np. notatki ze spotkań, ustalenia robocze, korespondencja).

- Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką Projektu, prezentowanie wyników projektu i zagadnień z nim związanych.

- Udział w spotkaniach z interesariuszami i instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w tym z Instytucją Wdrażającą oraz Instytucją Pośredniczącą POIiŚ, w tym prezentowanie stanu realizacji Projektu w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia; udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektu, w tym sporządzanie notatek ze spotkań w zakresie części merytorycznej projektu; prezentowanie stanu realizacji Projektu w zakresie postępu rzeczowego i w zakresie merytorycznym Projektu; udział w comiesięcznych spotkaniach zarządczych; prezentowanie stanu realizacji Projektu w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Organizowanie i prowadzenie spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym i RZGW w formie warsztatów, obejmujących w szczególności:

- prezentowanie i dyskusja o założeniach metodycznych przyjętych przy realizacji Zadania 1,

- omawianie bieżącego stanu realizacji prac i wyników prac zadania 1, rekomendacje dla Zamawiającego,

- przekaz wiedzy teoretycznej dotyczącej przedmiotu Zadania 1, w szczególności w zakresie modelowania hydraulicznego oraz wskazówek dla Zamawiającego dotyczących sposobu czytania i sprawdzania modeli hydraulicznych i ich danych wejściowych.

Zamawiający przewiduje spotkania z udziałem:

- KZGW i RZGW/UM/MGMiŻŚ/MŚ – około 10 spotkań w okresie realizacji umowy, z częstotliwością raz na kwartał, przewiduje się udział każdorazowo około 30 osób (nie licząc przedstawicieli Wykonawcy); Wykonawca zapewni salę w miejscu dogodnym dla Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, wraz z poczęstunkiem (woda niezgazowana, gazowana, kawa, herbata, kanapki); Wykonawca, zapewni odpowiednią salę wraz z wyposażeniem (projektor multimedialny/rzutnik, laptop, ekran widoczny z każdego punktu sali) oraz obsługą techniczną instalowanych urządzeń w celu prawidłowego przebiegu spotkania (łącznie z montażem i demontażem).

- RZGW – w siedzibach poszczególnych RZGW – po około 5 spotkań w okresie realizacji Projektu, z częstotliwością raz na pół roku, przewiduje się udział każdorazowo około 10 osób (nie licząc przedstawicieli Wykonawcy);

- KZGW – w siedzibie Zamawiającego – około 5 spotkań w okresie realizacji Projektu, z częstotliwością raz na pół roku, przewiduje się udział każdorazowo do 10 osób (nie licząc przedstawicieli Wykonawcy).

- Zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym dotyczącego bieżącej realizacji Projektu.

- Zapewnienie Zamawiającemu i RZGW konsultacji w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Projektu;

- Weryfikacja projektów odpowiedzi (przygotowywanych przez Wykonawcę zadania 1) na korespondencję wpływającą do KZGW dotyczącą zakresu merytorycznego przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.

- WARUNKI RELIZACJI

- Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia i usprawnienia bieżącej współpracy.

- Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w zakresie dotyczącym projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym m.in.: ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz inne ustawy, rozporządzenia, normy, standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie objętym zamówieniem.

- Wykonawca uwzględnieni w realizacji Projektu zmiany przepisów prawnych regulujących zakres i sposób opracowania MZP i MRP, w szczególności wynikające ze zmiany ustawy Prawo wodne i rozporządzenia w sprawie opracowywania MZP i MRP.

- W przypadku opisu sposobu realizacji prac zaproponowanego przez Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie, konieczność uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie realizacji umowy, rozwiązań, które zostaną ostatecznie wdrożone. Oznacza to, że nie wszystkie propozycje zawarte w koncepcji będą automatycznie realizowane.

- Podczas realizacji Projektu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przyjętych w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawcę zadania 4 Zarządzanie Projektem.

- Produkty do odbioru:

  - Wszystkie dokumenty w Projekcie, stanowiące produkty projektu będą sporządzane w języku polskim, chyba że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim;

  - Wszelkie dokumenty i nośniki danych w Projekcie muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; z nazwą projektu;

  - Produkty w formie elektronicznej powinny mieć nazwy plików oraz strukturę katalogową zgodne z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu;

  - Każdy dokument i nośnik danych będzie oznaczony datą i numerem wersji, zgodnie z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu;

  - Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone wraz z opisem struktury przekazywanych danych;

  - Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz z oznaczonym numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą;

  - Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji;

  - Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam, gdzie wymagane):

    - oprawione/wykończone w jednolity sposób (we wszystkich zadaniach w projekcie) – zbindowane lub segregatory jednego typu, w zależności od rodzaju i objętości dokumentu – do uzgodnienia z Zamawiającym; w jednym kolorze; grubość dostosowana do objętości dokumentu; opisy segregatorów komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi POIŚ, tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; format dostosowany do wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4; w razie potrzeby zawartość pooddzielana zakładkami z opisem komputerowym; każdy produkt przekazywany będzie w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany;

    - wydruk kolorowy, głównie dwustronny;

    - wielkość arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagań w pkt. i.

- ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Procedury zarządzania projektem „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”;

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania 1: „Przegląd i aktualizacja map  zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”;

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadań 4 i 5: „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja map  zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”.

W procedurze odbiorowej należy uwzględnić terminy wynikające z umów z Wykonawcami zadania 1 i 5. Wykonawca zadania 3 będzie przekazywał wyniki przeprowadzonej przez siebie kontroli i rekomendacje dla Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych przed upływem terminu kontroli dla Zamawiającego, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany bieżących informacji o postępach i wynikach kontroli z RZGW i Zamawiającym.